附表：规划时序表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各类公共停车场充换电设施布局 | | | | |
| 序号 | 停车场名称 | 街 区 | 规划枪数 | 规划时序 |
| 1 | 政务中心停车场 | 美溪路 | 12 | 2024 |
| 2 | 下李丘社区政务中心东侧停车场 | 美溪路 | 10 | 2024 |
| 3 | 儿童公园停车场 | 美溪路 | 8 | 2024 |
| 4 | 体育公园停车场 | 金阳街 | 12 | 2024 |
| 5 | 物资局停车场 | 南城西街 | 10 | 2024 |
| 6 | 神农对面停车场 | 南环西街 | 6 | 2024 |
| 7 | 工信局停车场 | 新阳东街 | 6 | 2024 |
| 8 | 西关社区西池商贸 | 新阳东街 | 6 | 2024 |
| 9 | 东华楼旧址 | 东华路 | 8 | 2024 |
| 10 | 旭东超市停车场 | 西池街 | 6 | 2024 |
| 11 | 西池街停车场 | 原橡胶厂对面 | 12 | 2024 |
| 12 | 水村社区新风路停车场 | 新风路 | 10 | 2024 |
| 13 | 下芹社区庙前停车场 | 云蒙路 | 4 | 2024 |
| 14 | 鸣凤社区北环停车场 | 桑田大道 | 14 | 2024 |
| 15 | 西关社区转盘西南角停车场 | 惠泽路 | 6 | 2024 |
| 16 | 北城商贸停车场 | 凤凰北街 | 12 | 2024 |
| 17 | 清林沟小车停车场 | 清林路 | 10 | 2024 |
| 18 | 下川停车场 | 左岸大道下川村口 | 8 | 2024 |
| 19 | 船型广场停车场 | 右岸大道 | 8 | 2024 |
| 20 | 荪庄社区停车场 | 右岸大道 | 12 | 2024 |
| 21 | 岳庄路风门口 | 岳庄路 | 8 | 2024 |
| 22 | 建安路玉珑湾大门西侧停车场 | 建安路 | 10 | 2024 |
| 小 计 | | | 198 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇村充换电设施规划 | | | | |
| 乡镇 | 总 计 | 镇区 | 行政村（社区） | 规划时序 |
| 凤城镇 | 60 |  | 60 | 2023 年 完 成 乡镇镇区充电 设 施 建 设 及 30 个 行 政 村 建设；  2024 年 完 成 100 个行政村 充 电 设 施 建 设；  2025 年 完 成 剩余行政村充 电设施建设。 |
| 北留镇 | 58 | 8 | 50 |
| 润城镇 | 44 | 8 | 36 |
| 町店镇 | 32 | 10 | 22 |
| 寺头乡 | 32 | 6 | 26 |
| 芹池镇 | 34 |  | 34 |
| 西河乡 | 26 | 4 | 22 |
| 演礼镇 | 34 | 10 | 24 |
| 次营镇 | 52 |  | 52 |
| 董封乡 | 42 | 6 | 36 |
| 横河镇 | 28 | 6 | 22 |
| 河北镇 | 66 | 6 | 60 |
| 白桑镇 | 44 | 6 | 38 |
| 蟒河镇 | 38 | 6 | 32 |
| 东冶镇 | 46 |  | 46 |
| 小 计 | 636 | 76 | 560 |
| 高速公路服务区充换电设施规划 | | | | |
| 序号 | 位 置 | | 规划枪数 | 规划时序 |
| 1 | 阳蟒高速蟒河服务区 | | 16 | 2023 |
| 小 计 | | | 16 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 景区充换电设施规划 | | | | | | |
| 序 号 | 景区  名称 | 公共停车场名称 | 景区 等级 | 位 置 | 规划 枪数 | 规划时序 |
| 1 | 相府景区 | 相府景区游客中心南侧 停车场 | 5A | 北留镇皇城村 皇城相府 | 80 | 2024 |
| 相府景区 1 号停车场 | 5A | 10 |
| 相府景区2 号停车场 | 5A | 4 |
| 相府景区坝内停车场 | 5A | 20 |
| 相府景区贵宾楼停车场 | 5A | 10 |
| 2 | 九女仙湖 | 九女仙湖景区停车场 | 4A | 北留镇头南村 | 30 | 2024 |
| 3 | 郭峪古城 | 郭峪古城景区门前 | 4A | 北留镇郭峪村 | 30 | 2024 |
| 停车场 |
| 4 | 海会书院 | 海会书院景区停车场 | 4A | 北留镇大桥村 | 16 | 2024 |
| 5 | 蟒河景区 | 蟒河景区停车场 | 4A | 蟒河镇蟒河村 | 30 | 2025 |
| 6 | 天官王府 | 天官王府停车场 | 4A | 润城镇上庄村 | 30 | 2025 |
| 7 | 小尖山景区 | 小尖山景区停车场 | 3A | 横河镇 索泉岭村西 | 10 | 2025 |
| 8 | 析城山景区 | 析城山景区停车场 | 4A | 横河镇  牛心温村 | 30 | 2025 |
| 小 计 | | | | | 300 |  |
| 专用充换电设施规划时序：2024年完成主城区机关、企事业单位部分专用充电设 施建设，部分煤矿专用充电设施建设。完成小区“统筹统建”相关机制的制定，引导居 住小区专用充换电设施建设。2025 年完成主城区机关、企事业单位专用充电设施建 设，煤矿专用充电设施建设。  规划时序弹性说明：考虑实际建设过程中在审批、实施过程中可能存在各种问 题，本规划分年度建设时序安排、建设时序任务目标在实际建设时可依据实际情况进 行灵活调整。 | | | | | | |