阳城·苏州智慧产业园项目简介

一、项目单位

阳城·苏州智慧产业园项目，由山西新鼎源物流有限公司投资建设，是2021年度省级重点工程项目之一。

二、项目简况

阳城·苏州智慧产业园项目，位于阳城县经济技术开发区南安阳片区，总用地面积296.55亩，总建筑面积约25.5万平方米。总投资9.2亿元，2021年计划投资2亿元，分两期建设，主要建设内容为：一期建筑面积约19.3万平方米，主要建设陶瓷建材家居城、装备制造加工区、标准化厂房B区（现代物流园）、企业孵化基地；二期建筑面积约6.2万平方米，建设内容为农产品交易中心、冷链物流等。

项目建成后，年可实现产值约8亿元，税收5000万元，解决就业1000余人。

- 项目进展

1-11月份完成投资2.95亿元，已完成年度计划投资任务。

标准化厂房B区（现代物流园）共完成B4、B5、B6、B7、B11、B12、B13、地下基础部分，待钢结构安装，新B8区域内，原B8、B14承台已经破除，原B7、B13正在开挖中，准备破除基础。B9、B10已完成基础浇筑完成。B5钢结构主体以及屋面安装完成，B4主体钢柱吊装完成;4、B5、B11、B12钢梁钢柱已安装结束，檩条正在安装；B区8#楼基础开挖破碎完成。

陶瓷建材家居加工区（C区）共有C1、C2、C4、C5、C8北段已经封顶，C2二次结构施工完成，目前进行门窗安装以及抹灰、外墙保温等施工；C区10#楼房心回填土完成；C区2#楼内墙抹灰；C区9#楼基础梁浇筑砼完成。

装备制造加工区（D区）D1、D2楼已经完成基础以及基础梁浇筑，D区2#楼1-6轴三层屋面浇筑完成，D区2#楼7-12轴一层浇筑完成，目前D2#楼正在进行7-12轴二层顶板模板的安装；D区2#楼7-12轴3层浇筑砼完成；D区1#楼1层绑扎梁钢筋完成。

企业孵化基地（E区）E1楼基础承台开挖完成，桩头破碎完成40根，垫层浇筑35个。

- 项目图片