新建阳城县城市综合管理服务平台项目

2021年6月4日，县政府第3次常务会议审议并通过了住建局《关于建设阳城县城市综合管理服务平台项目》的请示，并决定项目建设应依托县大数据平台，由县政府智慧办牵头，云泰信息技术有限公司统一建设，最终由住建局使用。项目建成之后，将上线8大业务系统，能够对县区城管执法、市政环卫、路灯照明灯业务进行综合管理，实现城市管理问题的发现、分派、解决、评价全闭环流程。此外，将新阳东西街打造成特色亮点，为路灯、井盖、水位监测加装传感器，实现高效精准治理、智慧化管理。

一、项目建设内容

项目主要包括城市管理数据体系建设，包括建成区18.5平方公里城市管理部件普查、数据处理与建库、基础地形图外购与处理；城市综合管理服务平台建设，包括业务指导、指挥协调、行业应用、公众服务、数据汇聚、数据交换、城市管理大脑、统一门户系统8大业务系统，同时配套物联网、智能分析设备；监督指挥中心建设，包括业务系统、网络及安全系统，配备相关办公设备，装饰配套工程等；购置安装综合执法配套装备，包括执法记录仪、执法指挥车辆、移动执法终端、指挥调度系统、车载取证系统等。

二、主要工作举措

以高效的机制来组织项目推进。成立了信息化项目领导组和专班成员，实行“领导组+项目建设专班”模式，专班成员，包括智慧办、信息中心、住建局、工信局、国投公司、云泰公司、律师事务所等单位人员。构建副县长领办、智慧办统筹协调、住建局执法队落实对接、实施单位具体推进的工作机制。期间，召开11次专班会议，就项目难点问题、后续工作集中商讨、研究，合力推进项目建设。

三、项目进展情况

目前已完成建成区18.5平方公里城市管理部件普查工作，共收集5大类（公用设施、交通设施、市容环境设施、园林绿化设施、其它部件）93小类部件数据59869个，且部件数据已处理并建库，基础地形图矢量化工作已完成；平台目前已部署指挥协调系统标准系统，包括监管数据无线采集子系统、监督中心受理子系统、协同工作子系统、监督指挥子系统、基础数据资源管理子系统、应用维护子系统、综合评价子系统、地理编码子系统、数据交换子系统；指挥协调系统扩展系统，包括全移动办公子系统；监督指挥中心场地及配套建设已经圆满完成，包括大厅、机房、办公室、休息室、卫生间、会客室及配套设施设备等。

2021年12月22日