阳城县行政审批服务管理局

关于阳城县安泰路提质改造工程

初步设计的批复

阳城县住房和城乡建设管理局：

你局报送的《关于报请审批阳城县安泰路提质改造工程初步设计的申请》（阳住建发〔2022〕192号）收悉。根据项目实际情况，经委托评审，原则同意中裕工程集团有限公司编制的该项目初步设计，现对该项目初步设计批复如下：

项目代码：2207-140522-89-01-240281

项目名称：阳城县安泰路提质改造工程

三、建设单位：阳城县住房和城乡建设管理局

四、建设地址：阳城县凤城镇坪头村

五、路线走向：项目起点位于坪头村环卫停车场西100m，终点接育英西街。

六、建设规模及内容：该项目为现状道路提质改造工程，不涉及新增用地。改造道路总长约615米，宽度为7-18米，道路等级为城市次干路，设计速度30km/h。主要建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、通信管道、电力管道工程、绿化工程。

七、投资概算及资金来源：该项目投资概算为1318.24万元，其中：工程费用1108.23万元，工程建设其他费用 135.39万元，预备费74.62万元。资金来源为争取上级资金及县政府投资。

八、建设工期：11个月

有关项目施工图优化，请严格按照国家的有关规定执行。根据《政府投资管理条例》（国务院令第712号）规定，项目单位应当通过在线平台如实报送政府投资项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息。

特此批复

附件：阳城县安泰路提质改造工程初步设计概算审定表

阳城县行政审批服务管理局

2022年9月22日

（此页无正文）

抄送：县发改局、财政局、审计局

阳城县行政审批服务管理局 2022年9月22日印

附件：

阳城县安泰路提质改造工程初步设计概算审定表

工程或费用名称	投资概算

（万元）	备 注
合 计	1318.24
一、工程费用	1108.23
道路工程	368.85
交通工程	41.54
给排水工程	257.02
照明工程	131.26
通信管道、电力管道工程	251.39
绿化工程	58.18
二、工程建设其他费用	135.39
建设单位管理费	9.97
用地及工程准备费	6.65
技术服务费	118.11
工程保险费	0.66
三、预备费	74.62
基本预备费	74.62