白桑镇“一滴水”农民文化活动广场周边生态环境

提升改造工程使用革命老区资金情况

- 工程基本情况

- 白桑镇“一滴水”农民文化活动广场周边生态环境提升改造工程建设内容为：人行步道砖铺装约637.4平方米、植草砖铺装约838.9平方米、水池改造约3528.6平方米、绿化改造约2583.4平方米、安装观景平台约102.6平方米、种植土回填土方量约10799.8立方米。

- 该项目建设周期5个月，于2023年7月开工，2023年12月竣工并投入使用。

- 项目审批情况

- 可研、初设批复情况

- 2023年5月17日，阳城县行政审批服务管理局下发《关于白桑镇“一滴水”农民文化活动广场周边生态环境提升改造工程可行性研究报告（代初步设计）的批复》（阳审管审字【2023】19号），概算总投资716.7万元，其中：工程费用619.1万元，工程建设其他费用57万元、预备费40.6万元，项目资金除申请上级资金外，其余为白桑镇政府自筹解决。

- 招投标情况

- 2023年6月26日，由晋城市万合项目管理有限公司组织招标，山西太行青风园林绿化工程有限公司为项目中标单位，中标价为6098292.65元。

- 项目建设情况

- 该项目设计、监理单位为大洲设计咨询集团有限公司，施工单位为太行青风园林绿化工程有限公司。项目于2023年7月开工，2023年12月竣工并投入使用。

- 投资执行情况

- 该项目到位资金200万元，其中2023年革命老区转移支付资金200万元，项目总支出200万元。

- 项目影响

- 白桑镇“一滴水”农民文化活动广场周边生态环境提升改造工程建设，提升了该区域的整体形象和面貌，更好的传承了“不怕牺牲、艰难创业、励精图治、勇于创新”的“一滴水”精神，符合国家和省市有关促进当地相关产业发展的政策。

- 附件：白桑镇“一滴水”农民文化活动广场周边生态环境提升改造工程绩效自评报告

- 阳城县白桑镇人民政府

- 2024年5月22日

- 附件：

项目绩效自评报告

项目名称：“一滴水”农民文化活动广场周边生态环境提升改造

项目单位：阳城县白桑镇财政所

主管部门：502-白桑镇人民政府

# 一、项目基本信息

## （一）项目概况

项目概况：为传承弘扬白桑“一滴水”精神，全方位推动白桑高质量发展，决定新建白桑镇“一滴水”农民文化活动广场周边生态环境提升改造工程建设项目，具体内容如下：1.入口沿线改造总面积约3581平方米，其中人行步道铺装面积约524.3平方米，绿化改造面积约3056.7平方米，绿化种植以麦冬草为主，上山步道采用汀步连接，汀步为65个；2.绿化节点改造总面积约2539.6平方米，绿化种植以麦冬草为主，绿化带内采用汀步连接，汀步为192个；3.水池改造总面积约5359.6平方米，其中包含人行步道铺装面积约113.1平方米，水池两侧绿化改造面积约为776.4平方米，绿化种植以早熟禾为主，植草砖铺装面积约838.9平方米，水池面积约为3528.6平方米，水池西侧设观景台长约12米，宽约8.55米，面积约102.6平方米；4.沿线两侧山体放坡总面积约19010.9平方米，放坡区顶部已建凉亭与已建道路通过上山步道连通，步道总长130.7米，共设置台阶105阶，台阶采用卵石面层铺装。

## 立项依据

立项依据：白桑镇人民政府关于白桑镇“一滴水”农民文化活动广场周边生态环境提升改造工程的申请（白政发【2023】10号）

## 项目设立的必要性

项目设立的必要性：项目建成后，将恢复当年“一滴水”水利工程原貌，再次发挥水利工程的节水灌溉功能作用，为发展现代高效农业提供有力基础条件，同时有效提升“一滴水”旧址周边环境，对进一步传承弘扬白桑“一滴水”精神、扩大提高白桑知名度具有极大的社会效益。

## （四）项目起止时间

2023年7月-12月

## （五）项目实施计划

2023年底前基本完成白桑镇“一滴水”农民文化活动广场周边生态环境提升改造工程建设项目，提升老区人民群众的获得感和幸福感。

（六）年度总体目标

2023年底前基本完成白桑镇“一滴水”农民文化活动广场周边生态环境提升改造工程建设项目，提升老区人民群众的获得感和幸福感。

# 二、项目绩效目标实现程度

（一）预算执行情况

| 资金来源 | 年度预算资金安排 |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上年结转 | 本年预算 | 小计 |  |  |  |
| 合计 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100% |
| 市县区财政资金 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100% |

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 |  | 全年指标完成情况 | 偏差原因分析 | 其他原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年初指标 | 调整后指标 |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程数量 | ＝4个 | ＝4个 | 4个 |  |  |  |
|  | 质量指标 | 工程合格率 | ＝100% | ＝100% | 100% |  |  |  |
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 12月底 | 12月底 | 12月底 |  |  |  |
|  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进 | 促进 | 促进 |  |  |  |
|  | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善 | 改善 | 改善 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | ≥80% | 80% |  |  |  |

（二）绩效指标完成情况

# 三、延伸监控情况

| 内容 | 执行情况 | 存在问题及隐患 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息公示 |  | 无 |  |
| 政府采购 |  |  |  |
| 监理和验收 |  |  |  |
| 工程招标 | 2023年6月26日在阳城县政务服务中心公开招标，中标单位为山西太行青风园林绿化工程有限公司，中标金额6098292.65元。 | 无 |  |
| 资产管理 |  |  |  |
| 会计核算 |  |  |  |

# 监控总体结果

- （一）监控总体结论

- 1.项目监控时段进展

正常

2.年度完成情况

确定能

3.总体执行情况

2023年12月完成了机械设备进场、清理水池、挖渠等工程，8月25日拨付山西太行青风园林绿化工程有限公司“一滴水”周边环境生态环境提升工程款180万元，12月7日拨付20万元，完成进度达到100%。项目资金一共支出了200万元，预算执行率为100%。有效提升了“一滴水”旧址周边环境，对进一步传承弘扬白桑“一滴水”精神、扩大提高白桑知名度具有极大的社会效益。

- （二）预算执行和绩效目标出现偏差综合原因

无偏差

- （三）整改措施和建议

今后会继续加强收支计划执行情况分析，绩效指标的设置要结合实际，仔细研究，保障财政资金的合理、高效使用。确保各项工作有序开展。

# 其他需要说明的事项

无