## 附件2

## 畜禽养殖污染防治重点工程支持主体和内容清单

| 序号 | 工程名称 | 项目名称 | 建设内容 | 建设地点 | 建设主体 | 建设期限 | 投资金额 （万元） | 项目来源 | 工程预期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 畜禽粪污资源化利用建设工程 | 阳城县畜禽 粪污资源化 利用示范工 程 | 在阳城县芹池镇、町店镇、白桑镇及东冶镇对阳城县金田祥生物有机肥厂、阳城县云鼎有机肥厂和山西诚锋牧业有限公司、阳城县香山养鸡场、阳城县宇华养殖农民专业合作社等畜禽粪污资源化利用项目进行升级改造，建成粪污资源化利用示范项目，收集周边村镇无粪污处理能力的养殖场及规模以下养殖户产生的粪污制取有机肥。 | 芹池镇 町店镇 白桑镇 东冶镇 河北镇 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 2023-2025 | 400 | 本规划谋划性项目 | 预期性 |
| 2 |  |  | 芹池镇大型粪污资源化综合利用示范中心：采用“政府主导+养殖户及散养户协助”的模式，建设污资源化综合利用处置单元及畜禽粪污收集管网，对规模以下养殖户及散养户畜禽粪污进行资源化利用。 | 芹池镇 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 2025-2030 | 350 | 本规划谋划性项目 | 预期性 |
| 3 |  |  | 白桑镇大型粪污资源化综合利用示范中心：采用“政府主导+养殖户及散养户协助”的模式，建设粪污资源化综合利用处置单元，对规模以下养殖户及散养户畜禽粪污进行资源化利用。 | 白桑镇 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 2025-2030 | 300 | 本规划谋划性项目 | 预期性 |
| 4 | 田间配套设施 | 田间配套设施建设工程 | 推广种养结合循环模式示范工程，为农田配套建设粪液暂存池，芹池镇、次营镇分别建设1-2个田间粪液暂存池，并配套粪污运输车辆。 | 芹池镇 次营镇 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 2023-2025 | 40 | 本规划谋划性项目 | 预期性 |
| 5 | 养殖企业自主粪污处理项目 | 企养殖粪污治理设施提升改造工程 | 对一批养殖场户粪污防治设施升级改造。 | 阳城县全县 | 企业自建 | 2023-2030 | 2549 | 本规划谋划性项目 | 预期性 |
|  |  | 养殖企业种养结合/粪肥资源化利用建设工程 | 阳城县手挽手农牧科技有限公司养猪场（凤城镇）、阳城县韩军向芹池镇宜壁养猪场（芹池镇）、山西禾木农林投资发展有限公司“阳羊洋”养羊场（董封乡）、阳城县恒峰兴达农业有限公司养猪场（董封乡）、阳城县丁韵养猪场（东冶镇）等5家养殖场。 | 凤城镇 芹池镇 董封乡 东冶镇 | 企业自建 | 2023-2030 | 1100 | 本规划谋划性项目 | 预期性 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 长效管理保障机制建设 | 畜禽养殖污染监督执法能力建设 | 加强县级—乡级畜禽养殖污染监督执法体系建设，配备专业执法人员，进行执法能力培训。 | 阳城县 | 晋城市生态环境局阳城分局 | 2023-2025 | 10 | 本规划谋划性项目 | 预期性 |
| 8 |  | 畜禽养殖业环境监测能力建设 | 配合环境监管部门，定期开展养殖区周边大气、地下水、地表水和土壤的环境质量监测。 | 阳城县 | 晋城市生态环境局阳城分局 | 2023-2025 | 20 | 本规划谋划性项目 | 预期性 |
| 9 |  | 粪污资源化利用台账建设 | 加强县级—乡镇两级畜禽粪污养殖资源化利用系统台账建设，配备专业人员，定期对每个乡镇畜禽粪污资源化利用台账进行收集、检查。 | 阳城县 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 2023-2025 | 5 | 本规划谋划性项目 | 预期性 |