阳城县蓝煜热力有限公司2015-2020年

地方政府债务信息公开

    一、2020年未使用地方政府债券资金

    二、2019年未使用地方政府债券资金
三、2018年地方债务信息公开
我公司2018年共使用地方政府新增债券资金955万元，其中：一般债券资金955万元。一般债券资金全部用于阳城县城镇集中供热工程，截至目前，一般债券资金共支出955万元，结余0万元，具体情况如下：

一般债券资金情况

1.阳城县城镇集中供热项目955万元，截至目前，支出955万元，结余0万元。

项目建设情况：该项目概算投资67907万元，截至目前已完成投资59251.62万元，该工程大唐阳城电厂至县城消防队总长26公里的主管网已基本完工，两座中继泵站和一座隔压站主体工程已完工，已完成城镇及县城主管网并网工作，预计2020年10月完工。

项目运营情况：该项目主体已基本完工，已完成城镇及县城主管网并网工作，大唐电厂热源可直接提供县城主城区集中供热，并已实现北留至县城城区沿途乡镇的供热，为我县居民提供稳定可靠的清洁供暖。

四、2017年未使用地方政府债券资金

五、2016年未使用地方政府债券资金

六、2015年地方债务信息公开

我公司2015年共使用地方政府新增债券资金9180万元，其中：一般债券资金4180万元。专项债券资金5000万元，一般债券资金全部用于公司项目支出，专项债券资金全部用于阳城县城镇集中供热工程，截至目前，一般债券资金共支出4180万元，结余0万元，专项债券资金共支出5000万元，结余0万元，具体情况如下：

债券资金情况

阳城县城镇集中供热项目9180万元，截至目前，支出9180万元，结余0万元。

项目建设情况：该项目概算投资67907万元，主热源为大唐阳城发电厂，供热负荷约为722.5MW，供热主管网长约26公里，最大管径DN1200，新建中继泵站2座，隔压站1座，换热站132座。项目计划通过三年的建设，努力实现阳城县“一城八镇”1208.72万平方米的规划供热面积。。

项目运营情况： 2015年7月1日，城镇集中供热工程正式破土动工，当年完成投资1.5亿元，完城主管网敷设8.9公里，并如期实现北留镇80万平方米的供热任务，3300户居民率先享受到集中供热带来的温暖。

阳城县蓝煜热力有限公司
2021年7月28日
