A

晋城市生态环境局阳城分局

关于县政协十五届五次会议第TA0119号

提案的答复

宁丽委员：

你提出的“关于加强生态环境保护、推动绿色可持续发展”的提案收悉。现答复如下：

近年来，生态环境保护工作形势严峻、压力空前、任务艰巨。但面对困难和压力，在县委、县政府的领导下，我县生态环境治理方面取得了不错的成绩，总体情况如下：

一、大气污染防治方面

重点开展了9项工作，分别是推进煤化工企业提升改造、开展涉VOCS企业整治、开展石子行业整治、开展洗矸行业整治、对4个煤层气开采行业和5个城镇生活污水处理厂进行了帮扶、对2024年88个企业帮扶发现的380个问题隐患整改情况进行了回头看、开展餐饮油烟整治、施工工地安装了视频监控设备，提升施工工地扬尘污染防治能力、建立了大气走航检测系统，通过一系列措施，我县空气质量大幅提升，目前，我县综合指数为3.72，同比下降9%，在全市排名第3。

二、水生态环境治理情况

（一）沁河流域生态环境治理情况

我县坚持以水生态、水环境、水景观、水空间、水经济“五位一体”推动，打造“百里共赏古今”的沁河画廊方针。围绕水生态修复，全面拓宽建设润城闸、劈山口闸，将沁河润城段防洪标准提高到50年一遇，形成水面1300亩、水上游线6公里。围绕水环境治理，全面整治岸线、滩槽、清淤，铺设污水管道，实现一泓清水入黄河。新建智慧水务监测平台，实现水务监测智慧化。围绕水景观提升，高标准建设11公里生态护坡、10.6公里护岸林、16公里绿道、370米栈道。对润湖公园进行全面改造提升。围绕水空间拓展，关闭并拆除了原晋阳高速润城、阳城两个收费站。拆除了洎新桥，建成天坛、永宁、屯城三座桥。围绕水经济复苏，打造了洎水湾、古渡2个码头，植入水上游船等相关业态，有力地提升了沁河生态环境。

同时，积极争取上级部门支持，按照中央水污染防治资金大力支持生活污水处理的“污水处理厂+湿地”模式的精神，以保障生活污水处理后稳定达标排放、改善地表水水质为目标，谋划了润城镇生活污水处理厂尾水湿地项目。润城镇生活污水处理厂位于沁河润城下河国控断面上游，建设尾水湿地势在必行。我局通过协调，润城镇人民政府已与中环科院专家完成对接，谋划建设尾水深度处理潜流湿地，处理规模与润城镇生活污水处理厂处理能力相适应，出水水质达到地表水类Ⅲ类标准，项目总投资3889.83万元，获得中央资金2434.34万元，该项目已于2025年4月份开工建设，预计2026年6月完工。项目实施后将更有力地提升沁河流域水治理环境质量，确保国考断面水质稳定达标。

（二）芦苇河流域生态环境治理情况

2023年，我局与凤城镇人民政府谋划了阳城县芦苇河水生态保护修复项目，建设地点位于阳城县凤城镇上孔寨村、小庄村、孔西村和下孔寨村（芦苇河上孔村至芦苇河入沁河河口段）。主要建设内容占地22亩，新建3块总面积约1.48万平方米的表流人工湿地，设计处理规模2592立方米/天，配套建设长度约1.91公里的引水管线；建设芦苇河下游上孔村至芦苇河入沁河河口段总长度约4.7公里的生态河道，沿线两侧建设总面积约6.28万平方米生态护坡，生态河道水域治理面积约23.5万平方米。项目总投资3602.37万元，获得中央资金3078万元，该项目已于2025年6月份开工建设，预计2026年6月完工。项目实施后将更有力地提升芦苇河流域水治理环境质量，确保下游芦苇河市考断面水质稳定达标。

（三）获泽河流域生态环境治理情况

为确保芦苇河水质稳定达标，我局和白桑镇人民政府谋划了阳城县获泽河苽底段生态治理水质提升工程建设项目，该工程主要包括在苽底村获泽河河道构建2座表流人工湿地，共计19667m2（29.5亩）；1座翻板闸；4级垂直流人工湿地工程，总面积63336m2（约95亩）；河道翻板闸上游来水污泥脱水工程及管理房、1.06km配水渠、1.07km配水管等配套设施。项目总投资9696.14万元，获得中央资金支持432.84万元，该项目目前已经全部完工，正在试运行中，预计年底前可以完成工程验收。

项目的建成，极大地改善了获泽河流域水生态环境质量，同时为下一步我县中水回用打下了基础。

三、农村环境治理方面

按照《阳城县贯彻落实<晋城市农村人居环境整治提升五年行动实施方案（2021-2025）>的通知》要求，我局主要负责以下几方面的工作：一是积极推进农村生活污水资源化利用；二是加快推进生活污水治理；三是加强农村黑臭水体治理。各项工作开展情况如下：

（一）农村生活污水资源化利用项目

2021年8月，我局申报了阳城县2021年度农村生活污水处置和资源化利用项目，该项目对东冶镇东轩村、降区村、独泉村；蟒河镇寺沟村、宫上村；白桑镇南香台村；次营镇赛村、上义村、庄头村；河北镇封头村和演礼镇栅村社区11个村的生活污水进行了治理。

（二）加快推进生活污水治理

一是晋城市农村生活污水治理。在晋城市生态环境局的统一安排下，完成了涉及我县76个村庄的生活污水治理，完成13个农村生活污水处理设施的建设，并投入试运行。二是全县24个符合集中运维条件的农村生活污水处理设施集中运维。按照县政府第30次县长办公会议要求，2024年8月，我分局按照集中运维工作方案，完成了对我县镇、村自建的24个农村生活污水处理设施和管网统一运维管理。

（三）加强农村黑臭水体治理

2023年以来，晋城市生态环境局牵头组织对全市的农村黑臭水体进行治理，我县有11处农村黑臭水体纳入治理范围，主要采取源头控污、末端治理等治理措施，完成了11条黑臭水体的治理工作和3座黑臭水体处理站的建设，现已投入试运行，下一步将在市生态环境局的统一组织下进行项目验收。

四、下一步措施

（一）大气方面，重点推进四项工作。一是积极推进5个料棚全封闭升级改造项目，减少无组织排放。二是全面淘汰2吨以下生物质锅炉。三是加快推进公共交通、施工、货运、非道路移动机械等领域新能源车替代。四是督促金象和田悦加快新型煤气化纯氧炉建设，淘汰全部固定床间歇式气化炉。

（二）水污染防治方面，重点推进三项工作。一是积极谋划2025年度农村生活污水处置与资源化利用项目（总投资2756万元，主要对凤城镇土涧村、隆岭村，东冶镇相底村、神子头村，次营镇天掌村等3镇5村建设污水管网和化粪池）、沁河流域水生态环境治理提升项目（预算11000万元，主要对凤城镇、白桑镇、东冶镇、润城镇8个遗留矿井涌水进行污染治理）、智慧监控及巡查体系建设项目（主要是构建水质污染溯源技术体系和监管数字孪生平台，保障断面水质稳定达标）等三项水污染防治项目，争取纳入省生态环境厅专项资金项目储备及综合管理系统。二是加快推进次营镇西南村、西壮村，董封乡赤头村，演礼镇东庄村、献义村和尚礼村等6个村级饮用水源地规范化建设。三是针对我市“农村环境整治短板明显污水垃圾乱排乱倒多发”的问题，结合我县污水管网普遍存在的重建设轻管理、管网破损渗漏严重、管网雨污不分、汛期出现溢流，缺乏管理制度，随意接入生活污水等问题，督促相关乡镇和单位全面推进整改。

（三）土壤方面，重点开展三项工作。一是加快推进北留、白桑、蟒河等3个乡镇耕地土壤重金属污染成因调查。二是督促金象、田悦、鑫途、铁峰、阳电、天海钡业等6家重点监管企业完成土壤和地下水自行监测。三是完成48个地下水监测井统一安装标识标牌。

单位负责人： 承办人员：

联系电话： 4239084

晋城市生态环境局阳城分局

2025年9月28日