晋城市生态环境局阳城分局

关于县政协十五届六次会议第TA0091

提案的答复

民革阳城县支部：

贵单位提出的《关于加强农村生活污水治理》的提案收悉。现答复如下：

一、农村生活污水治理情况

（一）生活污水处理设施建设情况。我县共有320个行政村、16个社区，常住人口35万。

近年来，按照“按流域整体布局，厂站池因地制宜，镇、村、庄分步推进”的总体思路，采取“以河布厂、由厂连村、站池兜底”措施，先后在沁河及其支流芦苇河、濩泽河建成了5个大型污水处理厂（一污、二污、润城、町店、北留），接纳处理113个行政村（社区）生活污水；镇、村区建成43个农村小型污水处理站，共接纳59个行政村生活污水；通过“三改”（改厕、改水、改污），全县52个行政村建设了三格化粪池。

（二）生活污水处理设施运行情况。5个大型污水处理厂全部由第三方公司运维。43个农村生活污水处理设施中，PPP项目14个污水处理站由晋城市绿水源生态建设投资有限公司负责运维；3个黑臭水体污水处理站由晋城市市政工程有限公司负责运维；镇村自建的24个农村生活污水处理设施，由山西晟帆峻宸建设有限公司负责运行维护；蟒河自然保护区内的2个污水处理设施由蟒河自然保护区管理局负责运维。通过每季度对污水处理设施出水水质化验，均实现达标排放。

（三）生活污水处理设施监管情况。针对“污水管网管理职责不清”的问题，印发了《关于进一步明确全县生活污水处理设施及生活污水收集管网监管和维护职责的通知》，明确了各乡镇、住建局、水务局、审批局、绿水源公司、泰沁公司等相关部门的监管职责。同时，制定了《阳城县农村生活污水收集处理设施运行维护管理办法》和《阳城县农村生活污水处理设施运行维护考核机制》，确保了污水处理设施正常运行、达标排放。

截至目前，全县共完成224个行政村（社区）、28.6万人的生活污水治理，占全县行政村（社区）总数的66.7%，占常住人口总数的80%。

今年工作完成情况及下步计划

1.推进村庄生活污水治理。今年计划完成16个村的生活污水治理管控，确保2026年底前我县生活污水治理率达到70%以上。截至目前，已全部完成16个村的生活污水治理管控。
2.推进污水处理设施建设。大桥污水处理站总投资2400万元，截至目前，已完成投资1800万元。下一步，督促施工单位倒排工期，加快进度，确保年底前建成投运。
3.推进农村生活污水处置与资源化利用项目。拟对我县东冶镇相底村、神子头村，次营镇天掌村，凤城镇土涧村、隆岭村等三镇五村实施农村生活污水治理。目前该项目已进入省厅农村环境整治专项资金储备库。下一步，加快项目前期手续审批，争取尽早开工建设。

4.推进雨污分流。通过“三改”（改水、改污、改厕），加快推进雨污分流建设，确保农村生活污水处理设施稳定运行，达标排放。
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